PROJEKTLISTA 2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt:	Dränering av gården inkl nya rör för avlopp och fjärrvärme

Ansvarig:	Carl

Tidplan:	Vår 2011

Status:	Besiktning genomfördes i januari. Utestående punkter:
- Besiktning av genomföringar i källarförråd
- Reparation av karmar på gårdsdörren
- Komplettering med bult på en av brunnarna
- Fastmontering av ventil på gårdshuset (ej Grävgruppens ansvar)

Projekt:	Säkerhetsinventering samtliga lägenheter

Ansvarig:	Carl och Fredrik

Tidplan: 	Klart april

Status:	Checklista framtagen. Brandvarnare, rörkopplingar, radiatorer, elstatus etc ska kontrolleras och dokumenteras i samtliga lägenheter. Carl och Thomas kommer att maila ut information och därefter besöka alla lägenheter. Eldragning utifrån och fram till proppskåpet är föreningens ansvar.

Projekt:	Säkerhetsdörr i källaren

Ansvarig:	Fredrik

Tidplan:	28 februari

Status:	Nödutgången från restaurangen ut till vår källare måste larmas så inga obehöriga kan ta sig in i källaren den vägen. 
Offert från IPS Alarm har inhämtas. Kostnad 3 000 kr. Styrelsen har antagit offerten.

Projekt:	Återvinning av glas o papper i soprum

Ansvarig:	Per och Carl

Tidplan:	Klart till styrelsemötet 14 dec

Status:	Ny offert från SITA. Carl tecknar kontrakt med tidningshämtning. Max 6000 kr inkl moms per år.

Projekt:	Kartläggning av brytpunkter på rör i källaren

Ansvarig:	Thomas

Tidplan:	April 2011

Status:	Eftersom rören i källaren (el/vatten/värme/avlopp etc) går genom många förråd har viktiga brytpunkter/avstängningsventiler hamnat inne i medlemmarnas förråd. Thomas har inlett arbetet.

Projekt:	Ny projektlista/underhållsplan

Ansvarig:

Tidplan:	Gås igenom på nästa styrelsemöte

Status:

Bla följande möjliga projekt togs upp

- Bygga ett till cykelställ under tak/organisera om i cykelförrådet

- Tilläggsisolering gårdshus

- Byte rörledningar i källare

- Byte värmecentral/värmeväxlare

- Varmvattencirkulation i källare

- Färdigställande av gården

- Byte av armaturer på gården